不锈钢楼梯扶手招标文件

第一章  招标邀请

我公司决定对固体3车间GMP改造中楼道不锈钢扶手工程实行集中招标施工，本次招标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，现邀请具有制作、安装能力的法人单位前来投标。

一、招标项目：楼道不锈钢扶手工程。

二、招标内容：

固体3车间内所有楼道不锈钢扶手的制作、安装(约280米)。

投标报价以米为单位，最终按实际施工长度决算。

三、技术标准及要求：

不锈钢管为304材质，根据图纸中设计标准，要求安装、焊接牢固、光洁、明亮无凹凸。

四、施工地点：江苏苏中药业集团股份有限公司内。

五、日程安排表：

| 日期 | 时间 | 地 点 | 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-7-20 | 9：40 | 苏中药业行政楼 法务部209室 | 投标单位签到 |
|  | 10：00 | 苏中药业一楼 会议室 | 开标，公布投标情况 |

六、投标咨询： 王皓、0523—88850110

技术答疑： 钱峰、0523—88851179

第二章  投标人须知

一、投标人应具备有制作、安装能力的法人单位。

二、投标人应承担其参加投标的一切费用，无论投标结果如何，招标人对投标人所花费用均不负责。

三、招标文件说明：

1、招标文件以招标人发出的经加盖单位红章的书面材料为准，任何口头答复一律无效。

2、投标人领取招标文件后如有疑问，应在一天内向招标人提出。

四、投标文件组成：

1、投标人企业资质等级证书；安全生产许可证书；税务登记证

等证书原件，或加盖单位公章的复印件。

2、投标书须密封，并在封口加盖单位红章（或合同专用章），否则不予接受。

3、报价范围包括招标文件所规定的内容，以及为完成上述内容

所必须的临时工程、材料、劳务与土建配合费等所需的全部费用，如有漏项，招标单位将视同优惠，结算时工程量不再调整（设计变更、业主方指令性签证除外）。

4、投标报价表须用不褪色的墨水书写或打印，书写应清楚工整，凡修改处应由投标单位盖章。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标报价表可能被定位废标。

5、投标报价以单位每米报价(包括制作、安装、运输、税票等)、单位为人民币。含施工工期。

6、投标报价表应有投标人在规定签字处签字及签字时间，同时加盖投标人公章（每一张报价表均须盖章）。

五、投标保证金：

1、本工程投标保证金额为伍仟元人民币（采用电汇方式）。

投标保证金汇入行：江苏长江商业银行姜堰支行

投标保证金汇款账号：8030  0240  0001  0004  4079

户名：江苏苏中药业集团股份有限公司 。在附言中标注“×××项目投标保证金”。严禁个人现金缴纳投标保证金，现金交款均作废标处理。

2、投标保证金须在送达投标文件之前缴纳，并将汇款凭证带至开标现场，否则不得参加开标。

3、在定标后三天内，招标人退还未中标人投标保证金（无息）。

4、中标人在签订合同后，投标保证金转为履约保证金，本次标的全部执行完毕后予以退回（无息）。

5、投标人有下列情形，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

⑴投标人在投标后无故要求撤回其投标文件；

⑵中标人无正当理由拒绝签订合同。

六、开标及评标：

1、本次招标方式为公开招标、当场揭标。

2、本次招标，投标方根据招标方所提供施工图的工程量进行合理报价。以总报价由低到高确定中标单位顺序。

第三章  合同主要条款

一、定标后，中标人应按招标人确定的时间和地址，由法定代表人或其授权委托人与招标人签定合同。

二、中标方责任：

1、中标方必须严格执行制订的施工方案、质量标准。

2、中标方应按规定的施工时间内竣工。

3、中标方因延误竣工时间，每天扣罚1000元，因影响生产而造成损失的由中标方予以赔偿。

4、中标方因施工材料质量达不到标准，由此造成的品种差价等损失由原中标方予以承担。

5、招标方有权视中标方延误竣工时间和施工材料质量达不到标准的具体情节，确定是否取消施工资格。

三、违约责任：

违约方应承担另一方因违约带来的全部直接和间接经济损失。

四、争议解决：

因合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决。如果协商后仍不能解决争议，则应依司法程序解决。

五、合同一式两份，中标方和招标方各执一份。

六、合同自双方签字盖章之日起生效。

江苏苏中药业集团股份有限公司